无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处部分资产（电梯49台）所涉及的拆运规则

无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处部分资产（电梯49台）通过无锡产权交易所有限公司挂牌转让。为确保本次设备顺利拆运，特制定本规则。

- 1.设备拆运范围

- 本次转让标的为无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处所有的曳引驱动乘客电梯，共49台。其中欧典家园14台、前进花园35台。主要包括电机、曳引机、控制柜（系统）、轿厢、门系统、限速器、对重等；不包括导轨和二楼及以上的电梯门框，以及与建筑物密不可分的设备基础、电缆。资产外观较旧、维护保养一般、目前正常使用中（详见公告附件1：《资产清单》）。交接时以现场状况为准。

- 2.时间规定

2.1转让标的为在用设备，受让方接到转让方通知后，方可拆运（预计3月初）。设备分批次拆除，具体时间以转让方通知为准。如有特殊情况，双方协调后进行拆运。

2.2 受让方进入场地拆运的时间为每天早上8：30，撤离场地的时间为每天下午4：30。

- 3.安全责任

3.1 拆运工作可以由受让方（具备相应资质）自行实施或者由受让方委托的有相应资质的单位负责实施。因本次处置的电梯设备属特种设备，负责实施拆运工作的单位应满足以下资质条件：

3.1.1应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人，向转让方提供有效的营业执照副本；

3.1.2具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（曳引与强制驱动电梯安装、改造、维修B级及以上）资质；

3.1.3项目负责人必须具备中华人民共和国特种设备作业人员证（作业项目代号为： T1、T2皆可），且在本单位注册满3个月；

3.1.4有效的安全生产许可证。

3.2受让方应提供拆运作业人员有效身份证明，并明确各作业人员的安全责任，以便转让方备查。

3.3 拆运设备不强行、不蛮干，做到文明拆运作业，转让方现场工作人员有权纠正违规行为。

3.4 转让方不承担拆运现场过程中的安全责任，如发生安全事故均由受让方负责。

3.5 若在现场拆运过程中发生事故，受让方应分析查明原因，必要时应立即上报当地所属相关部门。

4.拆运细则

4.1受让方的拆运作业人员未经转让方管理人员同意，不得在非拆运区域自由走动，以免影响他人正常的生活。

4.2 不在本次转让范围内的设备不得拆除搬运，如被拆除或损坏缺失，应予赔偿，情节严重的，报请公安机关处置。同时在设备拆运过程中造成房屋结构损坏所带来的经济损失由受让方承担。

4.3 转让方管理人员应配合受让方的设备拆运，受让方在设备拆卸搬运过程中发生其他情况应及时与转让方现场管理人员进行沟通和协调，确保设备拆运顺利进行。

4.4 转让方的门卫有权检查受让方进出现场的一切车辆，受让方装运设备的车辆一律凭转让方出门证方可放行。

本规则作为受让方与转让方签订《资产交易合同》的附件具有同等法律效力。转让方与受让方签署或本规则作为《资产交易合同》的附件加盖骑缝章后，双方即受本规则条款的约束。